UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Departamento de Computação — Engenharia de Software

Trabalho final: Projeto Sistema de Biblioteca

# Backlog de Issues — GitHub Projects (Kanban)

Este documento organiza o backlog do projeto em issues prontas para serem criadas no GitHub, divididas em 3 sprints conforme planejado pelo grupo. Nenhuma issue está atribuída (assignee) ainda — a distribuição de atribuições deve ser feita pelos membros do grupo.

## Stack definida

- Linguagem: Java

- SGBD: a definir — sugestão: SQLite (não exige servidor, fácil de versionar e usar com DAO/JDBC). Confirmar no kickoff (ver Issue 01).

- Persistência: padrão DAO (obrigatório pelo enunciado)

## Organização das Sprints

| Sprint | Foco | Entrega esperada |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 (19/06 a 24/06) | Setup do projeto, DevOps básico, arquitetura e Cadastro de Livros/Alunos | Repositório, README, Kanban, CI – continuous integration – básico, GUI de cadastro funcionando |
| Sprint 2 (25/06 a 30/06) | Caso de Uso Emprestar Livro completo (diagramas + implementação + testes) | Funcionalidade de empréstimo funcionando, com DAO e testes unitários |
| Sprint 3 (01/07 a 05/07) | Caso de Uso Devolver Livro, testes finais, documentação e Release | Sistema completo, documentação finalizada, Release publicada no GitHub |

# Sprint 1 — Setup, Arquitetura e Cadastro

Issue 01 — Criar e configurar repositório GitHub do projeto

Sprint: Sprint 1

Labels sugeridas: devops, setup

Critério de avaliação relacionado: DevOps — Planejamento dos Sprints com Kanban e Git Projects (0,5)

Descrição:

Criar o repositório público no GitHub para o Sistema de Biblioteca, adicionar os 4 membros da equipe como colaboradores, definir branch principal protegida (main) e estrutura inicial de pastas do projeto Java (ex: padrão Maven/Gradle).

Critérios de aceite:

- Repositório público criado no GitHub

- Membros adicionados como colaboradores

- Estrutura inicial de pastas do projeto Java criada e commitada

- Branch main protegida contra push direto (exigir PR)

Issue 02 — Escrever README.md inicial do projeto

Sprint: Sprint 1

Labels sugeridas: devops, documentação

Critério de avaliação relacionado: Entregável — README claro com descrição, setup e execução

Depende de: Issue 01

Descrição:

Redigir o README.md com descrição do projeto, tecnologias utilizadas (Java + SGBD escolhido), instruções de setup do ambiente, como rodar a aplicação e como rodar os testes.

Critérios de aceite:

- README contém descrição do sistema e objetivo do trabalho

- README lista tecnologias e dependências

- README contém passo a passo de setup e execução (a ser inserido mais tarde)

- README contém instruções de como rodar os testes (a ser inserido mais tarde)

Issue 03 — Configurar quadro Kanban no GitHub Projects

Sprint: Sprint 1

Labels sugeridas: devops, setup

Critério de avaliação relacionado: DevOps — Planejamento dos Sprints com Kanban e Git Projects (0,5)

Depende de: Issue 01

Descrição:

Criar o GitHub Project (quadro Kanban) vinculado ao repositório, com as colunas mínimas exigidas: To Do, In Progress, Review, Done. Vincular este projeto a todas as issues do backlog.

Critérios de aceite:

- Project criado no GitHub Projects com as 4 colunas mínimas

- Todas as issues do backlog vinculadas ao Project

- Board acessível a todos os membros da equipe

Issue 04 — Definir labels padrão do repositório

Sprint: Sprint 1

Labels sugeridas: devops, setup

Critério de avaliação relacionado: DevOps — Uso correto do GitHub Issues (0,5)

Depende de: Issue 01

Descrição:

Configurar as labels que serão usadas em todas as issues do projeto: feature, bug, test, review, documentation, devops. Aplicar retroativamente nas issues já criadas.

Critérios de aceite:

- Labels feature, bug, test, review, documentation e devops criadas no repositório

- Todas as issues existentes possuem ao menos uma label aplicada

Issue 05 — Documentar a arquitetura do sistema (visão conceitual, elementos e padrões)

Sprint: Sprint 1

Labels sugeridas: documentation, architecture

Critério de avaliação relacionado: Descrição da Arquitetura do Sistema (0,5)

Descrição:

Produzir a documentação de arquitetura do Sistema de Biblioteca: (a) visão conceitual de alto nível, (b) descrição dos elementos/módulos e suas dependências, (c) padrões arquiteturais adotados (ex: Camadas + DAO) com justificativa da escolha. Adicionar o documento ao repositório (pasta /docs).

Critérios de aceite:

- Diagrama de alto nível da arquitetura presente no /docs

- Componentes e dependências entre eles descritos

- Padrão(ões) arquitetural(is) escolhido(s) e justificado(s) por escrito

Issue 06 — Modelar diagrama de classes inicial (entidades Livro e Aluno)

Sprint: Sprint 1

Labels sugeridas: feature, documentation

Critério de avaliação relacionado: Funcionalidades cadastrar Livros e Alunos (0,5)

Descrição:

Criar o diagrama de classes inicial contendo as entidades Livro e Aluno, seus atributos e relacionamentos básicos, servindo de base para o cadastro e para os diagramas das demais funcionalidades.

Critérios de aceite:

- Classes Livro e Aluno modeladas com atributos

- Diagrama exportado e adicionado em /docs

Issue 07 — Implementar cadastro de Livros (back-end)

Sprint: Sprint 1

Labels sugeridas: feature

Critério de avaliação relacionado: Funcionalidades cadastrar Livros e Alunos (0,5)

Depende de: Issue 06

Descrição:

Implementar em Java a funcionalidade de cadastro de livros (criar, listar, editar, remover), incluindo validações básicas de campos obrigatórios.

Critérios de aceite:

- Cadastro, listagem, edição e remoção de livros implementados

- Validação de campos obrigatórios (título, autor, ISBN, etc.)

- Código commitado em branch feature/cadastro-livro

Issue 08 — Implementar cadastro de Alunos (back-end)

Sprint: Sprint 1

Labels sugeridas: feature

Critério de avaliação relacionado: Funcionalidades cadastrar Livros e Alunos (0,5)

Depende de: Issue 06

Descrição:

Implementar em Java a funcionalidade de cadastro de alunos (criar, listar, editar, remover), incluindo validações básicas de campos obrigatórios.

Critérios de aceite:

- Cadastro, listagem, edição e remoção de alunos implementados

- Validação de campos obrigatórios (nome, matrícula, etc.)

- Código commitado em branch feature/cadastro-aluno

Issue 09 — Construir interface gráfica (GUI) de Cadastro de Livros e Alunos

Sprint: Sprint 1

Labels sugeridas: feature, ui

Critério de avaliação relacionado: Funcionalidades cadastrar Livros e Alunos (0,5)

Depende de: Issue 07, Issue 08

Descrição:

Desenvolver a interface gráfica intuitiva para cadastro, edição, listagem e remoção de livros e alunos, integrada com o back-end implementado.

Critérios de aceite:

- Telas de cadastro/edição/listagem de livros e alunos funcionando

- Interface integrada com as funcionalidades de back-end

- Mensagens de erro/validação visíveis ao usuário

Issue 10 — Configurar workflow básico de GitHub Actions (build/CI)

Sprint: Sprint 1

Labels sugeridas: devops, ci

Critério de avaliação relacionado: Automação e Integração com o GitHub Actions (0,5)

Depende de: Issue 01

Descrição:

Criar o primeiro workflow do GitHub Actions, disparado automaticamente na abertura de Pull Requests, que executa o build do projeto Java (ex: compilar com Maven/Gradle) e reporta o resultado.

Critérios de aceite:

- Arquivo de workflow (.github/workflows) criado

- Workflow disparado automaticamente em PRs

- Build executado com sucesso/falha visível no PR

# Sprint 2 — Caso de Uso: Emprestar Livro

Issue 11 — Estudar e adaptar o código-base (Codigo2) do exercício do livro-texto

Sprint: Sprint 2

Labels sugeridas: feature, study

Critério de avaliação relacionado: Funcionalidade Emprestar Livro — Implementação do caso de uso (1,5)

Descrição:

Baixar e analisar o código disponível em github.com/menolli/EngenhariaDeSoftware (pasta Codigo2) e a descrição dos exercícios 2 a 6 (p. 197) para entender as regras de negócio que serão seguidas na implementação do empréstimo.

Critérios de aceite:

- Código-base importado/analisado pela equipe

- Resumo das regras de negócio dos exercícios 2-6 documentado em /docs

Issue 12 — Atualizar diagrama de classes com a camada de persistência (padrão DAO) para Emprestar Livro

Sprint: Sprint 2

Labels sugeridas: documentation, architecture

Critério de avaliação relacionado: Atualização do diagrama de classe (0,5)

Depende de: Issue 06, Issue 12

Descrição:

Atualizar o diagrama de classes do caso de uso Emprestar Livro, inserindo a camada de persistência seguindo o padrão DAO (interfaces e implementações de DAO para as entidades envolvidas).

Critérios de aceite:

- Camada DAO representada no diagrama de classes

- Diagrama atualizado e versionado em /docs

Issue 13 — Finalizar Diagrama de Sequência do caso de uso Emprestar Livro (Figura 11.11)

Sprint: Sprint 2

Labels sugeridas: documentation

Critério de avaliação relacionado: Diagrama de Sequência (0,5)

Depende de: Issue 12

Descrição:

Completar o diagrama de sequência apresentado na Figura 11.11 (página 226 do livro-texto), garantindo que ele cubra todas as funcionalidades necessárias para implementar o caso de uso Emprestar Livro.

Critérios de aceite:

- Diagrama de sequência cobre o fluxo completo do empréstimo

- Diagrama validado contra as regras dos exercícios 2-6

- Diagrama adicionado em /docs

Issue 14 — Implementar camada DAO de persistência (SGBD escolhido)

Sprint: Sprint 2

Labels sugeridas: feature, persistence

Critério de avaliação relacionado: Uso do Padrão DAO e Interface Gráfica do Sistema (1,0)

Depende de: Issue 06

Descrição:

Criar e configurar a base de dados no SGBD escolhido pela equipe e implementar as interfaces/classes DAO necessárias para persistir os dados de Livro, Aluno e Empréstimo.

Critérios de aceite:

- SGBD configurado e versionado (script de criação de schema no repositório)

- Interfaces DAO e implementações concretas criadas

- Operações de CRUD básicas testadas manualmente

Issue 15 — Implementar caso de uso Emprestar Livro

Sprint: Sprint 2

Labels sugeridas: feature

Critério de avaliação relacionado: Funcionalidade Emprestar Livro — Implementação do caso de uso (1,5)

Depende de: Issue 13, Issue 14

Descrição:

Implementar a funcionalidade de empréstimo de livro de acordo com as regras definidas nos exercícios 2-6 (p.197) e com os diagramas de classes e sequência atualizados, utilizando a camada DAO para persistência.

Critérios de aceite:

- Regras de negócio dos exercícios 2-6 implementadas

- Integração com a camada DAO funcionando

- Funcionalidade integrada à GUI

- Código commitado via branch feature/emprestar-livro e revisado em PR

Issue 16 — Criar testes unitários para Emprestar Livro

Sprint: Sprint 2

Labels sugeridas: test

Critério de avaliação relacionado: Casos de Testes (0,5) / Testes Unitários automatizados (0,5)

Depende de: Issue 15

Descrição:

Escrever casos de teste unitários cobrindo os principais cenários (sucesso e exceções/regras de negócio) da funcionalidade de empréstimo e automatizá-los com um framework de testes (ex: JUnit).

Critérios de aceite:

- Casos de teste cobrindo cenários de sucesso e de erro do empréstimo

- Testes automatizados com JUnit rodando localmente

- Testes executados automaticamente no pipeline de CI

Issue 17 — Estender pipeline de CI para rodar testes automatizados

Sprint: Sprint 2

Labels sugeridas: devops, ci

Critério de avaliação relacionado: Automação e Integração com o GitHub Actions (0,5)

Depende de: Issue 11, Issue 16

Descrição:

Atualizar o workflow do GitHub Actions para, além do build, executar os testes unitários automatizados a cada Pull Request, falhando o pipeline caso algum teste quebre.

Critérios de aceite:

- Workflow executa os testes unitários em todo PR

- Pipeline falha quando algum teste quebra

- Resultado dos testes visível no PR

Issue 18 — Code review da funcionalidade Emprestar Livro (1ª revisão)

Sprint: Sprint 2

Labels sugeridas: review

Critério de avaliação relacionado: DevOps — Uso correto de Branches, commits e pull requests (0,5)

Depende de: Issue 15

Descrição:

Realizar revisão de código via Pull Request da implementação do caso de uso Emprestar Livro entre os membros da equipe, registrando comentários e ajustes necessários.

Critérios de aceite:

- PR revisado por ao menos um membro diferente do autor

- Comentários de revisão registrados no PR

- Ajustes solicitados aplicados antes do merge

# Sprint 3 — Caso de Uso: Devolver Livro, Testes Finais e Release

Issue 19 — Descrever o caso de uso Devolver Livro

Sprint: Sprint 3

Labels sugeridas: documentation

Critério de avaliação relacionado: Diagrama de Caso de Uso (0,5)

Descrição:

Escrever a descrição textual do caso de uso Devolver Livro (atores, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos/exceções) e o respectivo diagrama de caso de uso.

Critérios de aceite:

- Descrição textual do caso de uso redigida

- Diagrama de caso de uso criado e adicionado em /docs

Issue 20 — Atualizar diagrama de classes com a camada DAO para Devolver Livro

Sprint: Sprint 3

Labels sugeridas: documentation, architecture

Critério de avaliação relacionado: Diagrama de Classes (0,5)

Depende de: Issue 19

Descrição:

Atualizar o diagrama de classes do sistema inserindo a camada de persistência (padrão DAO) necessária para a funcionalidade de devolução de livro.

Critérios de aceite:

- Diagrama de classes atualizado contemplando a devolução

- Camada DAO refletida no diagrama

Issue 21 — Criar diagrama de sequência da funcionalidade Devolver Livro

Sprint: Sprint 3

Labels sugeridas: documentation

Critério de avaliação relacionado: Diagrama de Sequência (0,5)

Depende de: Issue 19

Descrição:

Criar o diagrama de sequência detalhando a interação entre os componentes do sistema durante o fluxo de devolução de livro.

Critérios de aceite:

- Diagrama de sequência cobre o fluxo completo de devolução

- Diagrama adicionado em /docs

Issue 22 — Implementar caso de uso Devolver Livro

Sprint: Sprint 3

Labels sugeridas: feature

Critério de avaliação relacionado: Funcionalidade Devolver Livro — Implementação do caso de uso (1,0)

Depende de: Issue 20, Issue 21

Descrição:

Implementar a funcionalidade de devolução de livro de acordo com as regras definidas no caso de uso e com os diagramas de classes e sequência atualizados, utilizando a camada DAO para persistência.

Critérios de aceite:

- Regras de negócio da devolução implementadas

- Integração com a camada DAO funcionando

- Funcionalidade integrada à GUI

- Código commitado via branch feature/devolver-livro e revisado em PR

Issue 23 — Criar testes unitários para Devolver Livro

Sprint: Sprint 3

Labels sugeridas: test

Critério de avaliação relacionado: Casos de Testes (0,5) / Testes Unitários automatizados (0,5)

Depende de: Issue 22

Descrição:

Escrever casos de teste unitários cobrindo os principais cenários (sucesso e exceções/regras de negócio) da funcionalidade de devolução e automatizá-los.

Critérios de aceite:

- Casos de teste cobrindo cenários de sucesso e de erro da devolução

- Testes automatizados rodando localmente

- Testes executados automaticamente no pipeline de CI

Issue 24 — Code review da funcionalidade Devolver Livro (2ª revisão)

Sprint: Sprint 3

Labels sugeridas: review

Critério de avaliação relacionado: DevOps — Uso correto de Branches, commits e pull requests (0,5)

Depende de: Issue 22

Descrição:

Realizar a segunda revisão de código exigida pelo enunciado, via Pull Request, da implementação do caso de uso Devolver Livro.

Critérios de aceite:

- PR revisado por ao menos um membro diferente do autor

- Comentários de revisão registrados no PR

- Ajustes solicitados aplicados antes do merge

Issue 25 — Revisar e consolidar documentação final do projeto

Sprint: Sprint 3

Labels sugeridas: documentation

Critério de avaliação relacionado: Descrição da Arquitetura do Sistema (0,5) e demais critérios de documentação

Depende de: Issue 05, Issue 13, Issue 21

Descrição:

Revisar toda a documentação produzida (arquitetura, diagramas de classe e sequência de ambos os casos de uso) garantindo consistência entre os diagramas e o código final implementado.

Critérios de aceite:

- Todos os diagramas conferem com a implementação final

- Documentação organizada na pasta /docs do repositório

- README atualizado se necessário

Issue 26 — Revisar cobertura geral de testes do sistema

Sprint: Sprint 3

Labels sugeridas: test

Critério de avaliação relacionado: Testes (1,0)

Depende de: Issue 16, Issue 23

Descrição:

Revisar em conjunto os testes unitários criados para empréstimo e devolução, garantindo que os principais fluxos e regras de negócio estejam cobertos e que o pipeline de CI esteja executando todos eles.

Critérios de aceite:

- Testes de empréstimo e devolução revisados em conjunto

- Pipeline de CI executando toda a suíte de testes

- Nenhum teste quebrado na branch main

Issue 27 — Finalizar quadro Kanban (mover todas as tarefas para Done)

Sprint: Sprint 3

Labels sugeridas: devops

Critério de avaliação relacionado: Conclusão de Tarefas relacionadas à Release

Depende de: Todas as issues anteriores

Descrição:

Conferir o GitHub Project e garantir que todas as issues do backlog estejam com status atualizado e movidas para a coluna Done antes da criação da Release.

Critérios de aceite:

- Todas as issues do Project estão na coluna Done

- Nenhuma issue órfã (sem vínculo ao Project)

Issue 28 — Criar e publicar a Release no GitHub

Sprint: Sprint 3

Labels sugeridas: devops, release

Critério de avaliação relacionado: Entregável — Release publicada no GitHub

Depende de: Issue 28

Descrição:

Criar uma Release (tag de versão) no GitHub ao final do projeto, com descrição clara do que foi entregue nesta versão (funcionalidades implementadas, tecnologias usadas, como executar).

Critérios de aceite:

- Release criada no GitHub com tag de versão

- Descrição da Release lista as funcionalidades entregues

- Release vinculada ao commit final na branch main

# Resumo

Total de issues sugeridas: 28. Distribuídas em 3 sprints conforme planejamento. Nenhuma issue foi atribuída a um responsável — a atribuição (assignee) deve ser realizada pelo grupo durante as reuniões das sprints.

Observação: os números de issue (01, 02, ...) são apenas referência deste documento; a numeração real será definida automaticamente pelo GitHub na ordem de criação de cada issue.